Acta de reunión

Nombre del Proyecto: WorkFast

Fecha: 14/09/2023

Tipo de Reunión: Daily stand-up

Asistentes:

Samuel Calderón Grajales

Camilo Balsero Urrea

Juan José Tovar Cardona

Sofia Cano Aguirre

Jhon Esteban Muñoz Bustamante

Manuela Velásquez Patiño

Objetivo de la Reunión: La reunión se hizo con el objetivo de hablar lo que se lleva del proyecto hasta la fecha siendo el día 4 de trabajo y el tercer de desarrollo, aclarar dudas, plantear problemas que se hayan tenido a la hora de desarrollo y conocer que harán todos los integrantes el día de mañana.

Temas Discutidos:

Que desarrollo cada integrante el día de la reunión:

Se hablo sobre las tareas que se desarrollaron el día de la reunión dando como resultado que se pulieron detalles y se finalizó la función de agregar, se pulieron detalles y se finalizó la función de eliminar, se siguió el desarrollo la función de editar pero aun da un problema al editar una tarea y moverla a otro tablero ya que se ve la original y no la editada, se siguió con el desarrollo de la funcionalidad de arrastrar las tareas entre tableros pero da un problema de que al arrastrarlas de un tablero a otro se queda en el tablero anterior pero también se muestra en el tablero al que se movió. Se hicieron pequeños cambios al frontend, hasta ahora seguimos sin desarrollar nada de la creación de tableros ni de las otras funcionalidades con los mismos.

Que problemas se tuvo a la hora del desarrollo:

Los problemas que se tuvieron son los nombrados anteriormente con las funcionalidades de arrastrar entre tableros y con la de editar una tarea, se planteo posibles causas de estas y también se habló sobre las soluciones.

Que se hará el día de mañana:

Mañana se corregirán los errores encontrados en la reunión de hoy y se darán detalles finales para mejorar el proyecto.

Decisiones Tomadas:

Se decidió que por ahora no desarrollaremos funcionalidades relacionadas con los tableros.

Se decidió que se seguirá con la corrección de cada funcionalidad que lo necesite como nombre anteriormente.

Se decidió que los errores se solucionaran por todo el equipo.

Tareas a elaborar y fechas:

Samuel se encargara más profundamente en la corrección de errores de la función de arrastrar.

Camilo y Sofia ayudaran a lo que necesite el equipo

Manuela y Juan José se encargaran más profundamente de la solución de la función de editar.

Jhon se encargara de ayudar al equipo en lo que necesite.

Todos deberán entregar su trabajo a más tardar el lunes 18 de septiembre del presente año.

Creado por: Samuel Calderón Grajales(Scrum Master)