Acta de reunion

Nombre del Proyecto: WorkFast

Fecha: 11/09/2023

Tipo de Reunión: Planificación del primer sprint

Asistentes:

Samuel Calderón Grajales

Camilo Balsero Urrea

Juan José Tovar Cardona

Sofia Cano Aguirre

Jhon Esteban Muñoz Bustamante

Manuela Velásquez Patiño

Objetivo de la Reunión: La reunión se hizo con el objetivo de dejar claro que se desarrollara en el primer sprint, como se desarrollara, como nos lo dividiremos, definir los roles de la metodología scrum, en qué consistirá el software a desarrollar y generalidades esenciales del mismo.

Temas Discutidos:

Que se desarrollará:

En la reunión se concreto que en este sprint se desarrollara un sistema que será un tablero tipo trello con posibilidad de agregar tareas y tableros para manejar un flujo de tareas, mínimo serán 3 tableros(por hacer, en proceso y finalizado), se deberá poder eliminar tanto los tableros como las tareas y editar los mismos.

Como se desarrollará:

Elaboramos las historias de usuario para empezar a imaginar como podríamos suplir con las necesidades que suple el software planteado por el cliente y se hablo de como podemos llevar a cabo sus funcionalidades.

Como nos lo dividiremos:

Se dividieron los roles del equipo resultando: Samuel(Scrum Master), Juan José(Product Owner), Jhon, Camilo, Sofia y Manuela(Team developer) y por ultimo x se encargara de las pruebas.

Metodologías de trabajo:

Discutimos como se documentará el trabajo y toda la información acerca del sprint y con que plataforma se manejara la documentación y con cual manejaremos el desarrollo.

Decisiones Tomadas:

Se decidió que Samuel elaborara el agregar tarea

Camilo y Sofia el agregar tablero

Manuela y Juan José el editar tablero y editar tarea

Jhon el eliminar tablero y eliminar tarea

Se decidieron como los nombre arriba los roles del equipo y se decidió que usaremos jira para el manejo de tareas y github para el flujo de trabajo, usando metodología trunkbased.

Tareas a elaborar y fechas:

Samuel elaborara el agregar tarea

Camilo y Sofia el agregar tablero

Manuela y Juan José el editar tablero y editar tarea

Jhon el eliminar tablero y eliminar tarea

Todos deberán entregar su trabajo a mas tardar el lunes 18 de septiembre del presente año.

Creado por: Samuel Calderon Grajales(Scrum Master)