Acta de reunión

Nombre del Proyecto: WorkFast

Fecha: 16/09/2023

Tipo de Reunión: Daily stand-up

Asistentes:

Samuel Calderón Grajales

Camilo Balsero Urrea

Juan José Tovar Cardona

Sofia Cano Aguirre

Jhon Esteban Muñoz Bustamante

Manuela Velásquez Patiño

Objetivo de la Reunión: La reunión se hizo con el objetivo de hablar lo que se lleva del proyecto hasta la fecha siendo el día 6 de trabajo y el quinto de desarrollo, aclarar dudas, plantear problemas que se hayan tenido a la hora de desarrollo y conocer que harán todos los integrantes el día de mañana.

Temas Discutidos:

Que desarrollo cada integrante el día de la reunión:

Se hablo sobre las tareas que se desarrollaron el día de la reunión dando como resultado que se pulieron detalles, se finalizó la función de agregar, modificar y eliminar se pulieron algunos detalles y se finalizaron dichas funciones.

Que problemas se tuvo a la hora del desarrollo:

Los problemas que se tuvieron fue la funcionalidad de arrastrar entre tableros y con la de editar una tarea, se generalizo el problema y planteamos la soluciones de esta.

Que se hará el día de mañana:

En el día de mañana cada uno de nosotros nos comprometimos a hallar problemas de nuestras funcionalidades y darles fin a ellas, y por último estaremos disponibles en la solución de problemas generales del grupo

Decisiones Tomadas:

Se tomó la decisión de organizarnos de manera que se pueda solucionar los problemas de forma grupal.

También se tomó la decisión de todos ayudarnos mutuamente en problemas que se tengan a lo largo del proyecto.

Tareas para elaborar y fechas:

Samuel se encargará en corregir y modificar la funcionalidad arrastrar y ayudar al equipo en lo que necesite.

Camilo y Sofia se encargarán de solucionar pequeños problemas y en apoyar en la solución de problemas que se encuentren en el transcurso del proyecto

Manuela y Juan José se encargarán de solucionar los problemas de la funcionalidad editar

Jhon se encargara de ayudar y hallar problemas y darle fin a ellas

Todos deberán entregar su trabajo a más tardar el lunes 18 de septiembre del presente año.

Creado por: Jhon Esteban Muñoz(Team Developer)